Procès-verbal du 14.08.2023

Présents

* M. Juan José Moreno
* M. Ali Zoubir

État des lieux

Le schéma a été établi, les composants ont été définis, et un boîtier initial a été sélectionné. Un placement évaluatif des composants a été effectué et la rédaction du rapport a débuté.

Problèmes rencontrés

* Pas encore de drivers trouvé pour la GNSS.

Solutions proposées

* Plus de recherche sur la programmation, aller rapidement au routage pour tester plus rapidement.

Décisions prises

* N/A.

Suite du projet / objectifs - jusqu’au vendredi 18 août

* Dernières modifications schéma et routage

Prochaine réunion :

18.08.2023, 15h30, ETML-ES.

Destinataires de ce PV

Mr. Grégoire Rossier Lausanne le 14.08.2023

Mr. Juan José Moreno Ali Zoubir