Procès-verbal du 18.08.2023

Présents

* M. Juan José Moreno
* M. Ali Zoubir

État des lieux

* Le circuit imprimé a été commandé. Certains composants ont étés réceptionnés, tandis que d'autres sont en commande. La structure du code a été établie, et le programme de test est prêt. En outre, la rédaction du rapport concernant la conception mécanique et le PCB est en progression.

Problèmes rencontrés

* Le driver du module GNSS semble complexe et requiert du temps de développement.

Solutions proposées

* Rechercher des solutions d’implémentation simples.
* Faire des essais et mesures de communication.
* Effectuer plus de recherche dans la documentation du protocole UBX/NMEA.

Décisions prises

* *Attendre une compréhension plus complète du module GNSS.*

Suite du projet / objectifs - jusqu’au vendredi 25 août

* Essais avec le kit d’évalution u-blox.
* Montage du PCB, dont la réception est prévue en début de semaine prochaine.
* Mise en service de la carte.

Prochaine réunion :

25.08.2023, 15h30, ETML-ES.

Destinataires de ce PV

M. Grégoire Rossier Lausanne le 14.08.2023

M. Juan José Moreno Ali Zoubir