Procès-verbal du 01.09.2023

Présents

* M. Juan José Moreno
* M. Ali Zoubir

État des lieux

* Prototype assemblé, programmé et avec les fonctions principales opérationnelles.

Problèmes rencontrés

* Problème de réception des données satellite.

Solutions proposées

* Commande d'une antenne active externe, indépendante du plan de masse.

Décisions prises

* Effectuer des essais avec l'antenne externe et réaliser un test prolongé en extérieur avec l'antenne intégrée.

Suite du projet / objectifs - jusqu’au vendredi 08 septembre

* Documenter la partie programmation, tester l'antenne externe et valider la conception du design.

Prochaine réunion :

08.09.2023, 15h30, ETML-ES.

Destinataires de ce PV

M. Grégoire Rossier Lausanne le 01.09.2023

M. Juan José Moreno Ali Zoubir