Procès-verbal du 08.09.2023

Présents

* M. Juan José Moreno
* M. Ali Zoubir

État des lieux

* Prototype programmé et interface de l'application créée.

Problèmes rencontrés

* L'antenne active nécessite un élément qui n'est pas présent dans l'état actuel du projet.

Solutions proposées

* Commande d’une antenne plus simple.

Décisions prises

* NA

Suite du projet / objectifs - jusqu’au lundi 11 septembre

* Documentation finale du projet, faire un relevé des consommations et des options pour réaliser des économies d’énergie supplémentaires.

Prochaine réunion :

Grill.

Destinataires de ce PV

M. Grégoire Rossier Lausanne le 08.09.2023

M. Juan José Moreno Ali Zoubir