Procès-verbal du 14.08.2023

Présents

* M. Juan José Moreno
* M. Ali Zoubir

État des lieux

* Le schéma a été établi, les composants ont été définis, et un boîtier initial a été sélectionné. Un placement évaluatif des composants a été effectué et la rédaction du rapport a débuté.

Problèmes rencontrés

* Les librairies C pour le module GNSS, n’ont pas encore été trouvées.

Solutions proposées

* Effectuer davantage de recherches sur la programmation, puis passer rapidement au routage afin de bientôt permettre des tests.

Décisions prises

* N/A.

Suite du projet / objectifs - jusqu’au vendredi 18 août

* Effectuer les dernières modifications du schéma et passer au routage du circuit imprimé.

Prochaine réunion :

18.08.2023, 15h30, ETML-ES.

Destinataires de ce PV

M. Grégoire Rossier Lausanne le 14.08.2023

M. Juan José Moreno Ali Zoubir