Procès-verbal du 25.08.2023

Présents

* M. Juan José Moreno
* M. Ali Zoubir

État des lieux

* PCB reçu et assemblé. Mise en service initiale et fonctions basiques testées.

Problèmes rencontrés

* Retard commande Farnell. (6J)
* Retard production Eurocircuit. (2J)
* Retard livraison UPS, vol dérouté. (1J)

Solutions proposées

* Progrès en parallèles réalisés sur le code et le rapport.

Décisions prises

* *Commande d’une batterie alternative chez Conrad.*

Suite du projet / objectifs - jusqu’au vendredi 01 septembre

* Avancement de la programmation du firmware.

Prochaine réunion :

01.09.2023, 15h30, ETML-ES.

Destinataires de ce PV

M. Grégoire Rossier Lausanne le 25.08.2023

M. Juan José Moreno Ali Zoubir